| «Утверждаю» |  | «Утверждаю» |
| --- | --- | --- |
| Начальник УФСБ России по ****** |  | Руководитель ООО «наименование организации» |
|  |  | ФИО |
| «_____» _________________2010 г. |  | «_____» _________________2010 г. |

План

мероприятий по внедрению технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий на сети документальной электросвязи

ООО «наименование оператора» в городе ***.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральным законом «О связи», постановлением Правительства РФ № 538 от 27.08.2005, приказом Министерства РФ по связи и информатизации №6 от 16.01.2008, требованиями лицензий Россвязьнадзора №№ 47786 и 47787 от 09.02.2007 оператор связи «наименование оператора» и Управление ФСБ России по ********* (далее — УФСБ) реализуют мероприятия по внедрению технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) на сети документальной электросвязи ООО «наименование оператора» в г. ***.

По следующему плану.

| 1. | ООО «наименование оператора» предоставляет данные о структуре своей сети документальной электросвязи на территории **********, предоставляемых услугах, о техническом составе узла связи. |
| --- | --- |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - 31.07.2010г. |
| 2. | ООО «наименование оператора» заключает контракт на поставку и монтаж комплекса специальных технических средств, реализующего функции СОРМ для сетей (служб) документальной электросвязи с выбранной по согласованию с УФСБ организацией-подрядчиком. Копию договора предоставляет УФСБ. |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - 30.11.2010г. |
| 3. | ООО «наименование оператора» совместно с УФСБ организуют канал передачи данных до точки подключения (***************) с целью обмена информацией между аппаратно-программными средствами СОРМ на узле СДЭС и ПУ СОРМ. Каналообразующая аппаратура предоставляется оператором связи представителям ФСБ на безвозмездной основе во временное пользование на срок действия лицензии оператора и эксплуатации узла связи. |
|  | Исполнители - оператор связи, УФСБ Срок - 30.04.2011г. |
| 4. | ООО «наименование оператора» осуществляет подключение комплекса к узлу СДЭС, каналам передачи данных по протоколу ТСР/IР и организует точку внутренней (локальной) сети узла с интерфейсом Ethernet, где присутствует консолидированный поток информации. |
|  | Исполнитель-оператор связи Срок - 30.06.2010г. |
| 5. | ООО «наименование оператора» письменно предоставляет в УФСБ перечень лиц, привлекаемых к установке технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий, а так же перечень лиц, обслуживающих технические средства для проведения оперативно-разыскных мероприятий. |
|  | Исполнитель-оператор связи Срок - 31.08.2011г. |
| 6. | ООО «наименование оператора» разрабатывает инструкцию по взаимодействию персонала оператора связи с сотрудниками уполномоченного подразделения УФСБ на этапах ввода и эксплуатации СОРМ, в том числе включающую сроки устранения технических неисправностей, меры по недопущению раскрытия организационных и технических приемов проведения оперативно-разыскных мероприятий, а также защиты информации, связанной с проведением таких мероприятий. |
|  | Исполнитель — оператор связи Срок - 30.09.2010г. |
| 7. | Приём в опытную эксплуатацию комплекса специальных технических средств, реализующих функции СОРМ на сетях (службах) ДЭС осуществляется комиссией, включающей представителей оператора связи ООО «наименование оператора», УФСБ и предприятия-изготовителя комплекса. |
|  | Исполнители — оператор связи, УФСБ Срок - 31.12.2011г. |
| 8. | УФСБ проводит опытную эксплуатацию комплекса специальных технических средств, реализующего функции СОРМ для сетей (служб) документальной электросвязи. |
|  | Исполнитель - УФСБ Срок - 31.03.2012г. |
| 9. | ООО «наименование оператора» совместно с организацией-подрядчиком устраняет недостатки, выявленные представителями УФСБ на этапе опытной эксплуатации, и сдаёт комплекс специальных технических средств, реализующий функции СОРМ для СДЭС в постоянную эксплуатацию. |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - 31.07.2012г. |
| 10. | В рамках реализации Постановления Правительства РФ № 538 от 27.08.2005 года оператор связи «наименование оператора» через клиентскую часть на стороне УФСБ обеспечивает возможность получения информации об оказанных услугах связи по абонентскому номеру и (или) коду идентификации, а также по иным признакам, указанным в запросе, а также общую информацию о клиентах данного оператора СДЭС в форме, согласованной с УФСБ. |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - постоянно |
| 11. | ООО «наименование оператора» незамедлительно предоставляют информацию в УФСБ о планируемых технических и организационных изменениях на сети СДЭС. |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - постоянно |
| 12. | Работы по замене, модернизации и техническому обслуживанию оборудования с функционированием СОРМ, ООО «наименование оператора» проводит по согласованию с УФСБ. Оператор связи обеспечивает допуск сотрудников УФСБ на узлы СДЭС в соответствии с согласованным списком и предоставляет им необходимую информацию. |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - постоянно |
| 13. | Работы, связанные с внедрением СОРМ, считать конфиденциальными и обеспечивать выполнение требований Федерального закона «О связи» М126-ФЗ от 7.07.03, вступившим в силу с 1.01.04, в части соблюдения мер режимного характера. Исключить возможность передачи информации о действиях сотрудников УФСБ, а также работников ООО «наименование оператора», привлекаемых к выполнению работ по организации и проведению СОРМ, лицам, не имеющим отношения к выполнению данных мероприятий. |
|  | Исполнитель - оператор связи Срок - постоянно |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Настоящий план может уточняться по взаимному согласованию сторон. Перенос сроков   выполнения отдельных позиций плана осуществлять после согласования с представителем УФСБ с обязательным указанием причин, изложенных письменно и заверенных ответственным лицом
оператора связи.

- В случае невыполнения ООО «наименование оператора» настоящего плана   в указанные сроки, оператор связи ООО «наименование оператора» несёт ответственность в соответствии с законодательством РФ.

| Представитель УФСБ РФ по ************** |  | Руководитель ООО «наименование организации» |
| --- | --- | --- |
|  |  | ФИО |
| «_____» _________________2010 г. |  | «_____» _________________2010 г. |